PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Trần Phạm Minh Cường | Mã sinh viên | N25DTCN079 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM-KS25-CNTT6 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe | Quản lý xe, tài xế và phụ xe | US-01 | Là một quản lý đội xe, tôi muốn tạo ra một hệ thống quán lý đội của mình để dễ kiểm soát và phân công công việc. |
| Vận hành đưa đón | Lập và phân công chuyển đưa đón, theo dõi vị trí xe qua đưa đón GPS | US-02 | Là một người vận hành đưa đón, tôi muốn tạo ra một hệ thống giúp tôi có thể phân công tài xế với chuyến xe và có theo dõi thời gian thực theo định vị GPS để dễ dàng quản lý và đảm bảo an toàn trong chuyến đi. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Testable và Estimable | Cần để làm việc hiệu quả hơn “Là định tính”, không đo lường được |
| Small | Quâ to không thể thực hiện xong trong một sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe, tôi muốn nhận được thông báo phân công của chuyển đưa đón trên ứng dụng để biết lịch trình giờ làm của chuyến đi của mình. |
| US-X2 | Là phụ xe, tôi muốn hệ thống ghi nhận thời gian đi làm của mình theo thời gian thực qua GPS để chứng minh việc mình có đi làm. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Là tính năng cốt lõi của hệ thống quản lý xe, nếu không có phân công tài xế cho chuyến xe và định vị GPS chính xác thì hệ thống không hoạt động được. |
| US-02 | Must have | Là tính năng cốt lõi của hệ thống nơi giúp tài xế có thể kiểm tra và xác nhận được ca làm của mình. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Đăng nhập vào app quản lý xe | Bấm xem chi tiết chuyến xe đã được phân công | Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin của chuyến xe. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| V (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Phụ xe A đăng nhập sau đó hệ thống hiển thị thông báo không có chuyến xe nào của Phụ xe A |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DOD | DOD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể, trong khi đó DOD áp dụng chung cho mọi tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc cho mọi PBI và toàn bộ increment dự án.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Độ phức tạp trung bình, liên quan đến logic phân công và tài xế, phụ xe theo ca tuyến xe cố định, quy tắc rõ ràng, ít rủi ro. |
| US-02 | 8 | Độ phức tạp cao và có độ bất định lớn do phải tích hợp thời gian thực với dịch vụ GPS và xử lý kết nối mạng. |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Mỗi người chơi có số thẻ cao nhất là 21 và thấp nhất là 2 chia sẻ theo góc nhìn và lý do cá nhân. Các đội thảo luận lại và làm rõ rủi ro của vấn đề sau đó tiến hành bỏ phiếu lại đến khi có đáp án cuối cùng.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (18+22+20)/3 = 20 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4*10 = 40 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3 , B4, B5 tổng SP = 21 |
| Sprint Goal (1 câu) | Hệ thống |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | stakeholders | Product Owner | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?